## Slide 1: Project Overview Wear ERP Project
2016. 09. 13

## Slide 2
0.1 Update History
Update History |  |  | 
Version | Update Date | Update History | Author
1.0 | 2016.09.13 | 최초 작성 | 김상근

## Slide 3
분석/설계
Go to Brazil
구축/테스트
UI 설계
서비스 환경 구성
프로그램 개발 및 단위테스트
’16.09 | ‘16.10 | ‘16.11 | ‘16.12
M1 | M2 | M3 | M4
브
라
질
출
장
통합테스트
분석 및 DB 모델링
설계 검토 및 확정
1차 Version Lunch
1.1 Project Schedule
변화관리 활동 수행 (Communication, Monitoring)
9월 중순 Start
의사
소통
활동
및
계획
수립
추가 Task 발생 시 활용
2017년 플랜

## Slide 4
생산관리
Account
Operation
Basic Information
고객 정보
상품 정보
업체 정보
(거래처)
주문 관리
재고 관리
입고 관리
출고 관리
실적 관리
통합정산
Tariff 관리
상품별 요율 관리(by Owner)
재고수량 정보
악성 고객 정보
전자세금계산서
세금계산서발행
생산 정보
2.1 Biz Process (work-flow)
Notes: 주문 관리 : 업체정보와 고객정보가 연계 역할을 한다. / 업체에게 악성 고객 정보를 제공한 후에 주문을 수행할지에 대한 확정을 한다.
재고 관리 : 생산관리에서 들어 온 제품을 등록한다.
생산 관리 : 당 해에 생산할 제품의 수량을 등록한다. 확정이 되면 재고 정보로 상품 및 수량 정보를 I/F
출고 관리 : 출고가 이루어지면 재고에서 상품의 수량을 뺀다. 확정이 되었을 경우에 상품의 수량을 뺀다.
Tariff 관리 : 업체별 생산한 상품에 대한 요율을 관리한다.
고객정보 : 악성 고객 관리